BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU PHỐI KHÁM BỆNH

ĐA CHUYÊN KHOA TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS.Nguyễn Thanh Trung

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Phan Thị Minh Trâm	- 28201150184

- Trần Nguyên Khanh	- 28211137100

- Nguyễn Hữu Thọ	- 28211153150

- Vũ Đức Nguyên	- 28211105499

- Doãn Nam Duy	- 28211105959

Đà Nẵng,12- 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Smart-Clinic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống quản lý và điều phối khám bệnh đa chuyên khoa tích hợp trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 28/09/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/12/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS.Nguyễn Thanh Trung Email: nguyenquoclong1@dtu.edu.vn Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | ThS.Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Phan Thị Minh Trâm |  | phantminhtram@dtu.edu.vn | 090560859 |
| Thành viên trong đội | Trần Nguyên Khanh |  | trannguyenkhanh4@dtu.edu.vn | 0703036349 |
|  | Nguyễn Hữu Thọ |  | nguyenhuutho4@dtu.edu.vn | 0377815415 |
|  | Vũ Đức Nguyên |  | vuducnguyen1@dtu.edu.vn | 0813021723 |
|  | Doãn Nam Duy |  | doannamduy@dtu.edu.vn | 0333149005 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Hệ thống quản lý và điều phối khám bệnh đa chuyên khoa tích hợp trí tuệ nhân tạo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |
| Người thực hiện | Phan Thị Minh Trâm |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Thị Minh Trâm | 30/09/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Thị Minh Trâm | 2/09/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Phan Thị Minh Trâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Nguyên Khanh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Hữu Thọ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Vũ Đức Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Doãn Nam Duy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục đích	6

1.2.	Tổng quan dự án	6

1.3.	Mục tiêu của dự án	6

1.4.	Phạm vi	6

1.5.	Giả định và ràng buộc	6

1.6.	Các bên liên quan	9

1.7.	Mô hình	10

2.	TỔ CHỨC NHÓM	10

2.1.	Thông tin nhóm scrum	10

2.2.	Vai trò trách nhiệm	11

2.3.	Cách thức liên lạc	12

2.4.	Báo cáo	12

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	13

3.1.	Phạm vi	13

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	15

4.1.	Các cột mốc	15

4.2.	Lịch trình dự án	15

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	34

5.1.	Đơn giá	34

5.2.	Chi phí chi tiết	34

5.3.	Chi phí khác	34

5.4.	Tổng chi phí	34

5.4.1.	Chi phí/giờ	34

5.4.2.	Tổng dự toán	34

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	34

7.	RỦI RO DỰ ÁN	37

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	40

8.1.	Mục tiêu chất lượng	40

8.2.	Chỉ số	40

8.3.	Kiểm tra	41

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	42

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	42

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	43

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	43

10.2.	Môi trường	43

10.3.	Các ràng buộc khác	43

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

- GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

## 1.2. Tổng quan dự án

Tham khảo ProjectProposal.docx.

## 1.3. Mục tiêu của dự án
 	Xây dựng hệ thống quản lý và điều phối khám bệnh đa chuyên khoa tích hợp trí tuệ nhân tạo với các mục tiêu chính:

- Quản lý tập trung quy trình đặt lịch, tiếp đón, khám bệnh, kê đơn và thanh toán.

- Điều phối hàng chờ và cập nhật trạng thái khám bệnh theo thời gian thực.

- Tích hợp Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch và gợi ý chuyên khoa.

- Hỗ trợ cảnh báo dị ứng thuốc và gợi ý thuốc thay thế từ dữ liệu hệ thống.

- Tích hợp thanh toán trực tuyến qua QR SePay.

## 1.4. Phạm vi

-    Ứng dụng SmartClinic được phát triển trên nền tảng Web, hoạt động trên các trình duyệt phổ biến và có thể truy cập thông qua Internet.

-    Hệ thống hướng đến hỗ trợ quản lý và điều phối hoạt động khám bệnh tại phòng khám đa chuyên khoa, từ đặt lịch, tiếp đón, khám bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc đến thanh toán.

-    Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dụng Web, bao gồm các chức năng:

-    Đối với Khách vãng lai, có thể:

- Đăng ký tài khoản.

- Tra cứu thông tin bác sĩ.

- Tra cứu chuyên khoa.

- Tra cứu dịch vụ khám bệnh.

- Đặt lịch hẹn khám bệnh.

- Sử dụng Chatbot AI hỗ trợ cung cấp thông tin và gợi ý chuyên khoa

-    Đối với Bệnh nhân, có thể:

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Đặt lịch hẹn khám bệnh.

- Tra cứu bác sĩ, chuyên khoa và dịch vụ.

- Sử dụng Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch.

- Theo dõi hàng chờ khám bệnh theo thời gian thực.

- Xem hồ sơ và lịch sử khám bệnh.

- Xem thông tin đơn thuốc.

- Thanh toán hóa đơn qua mã QR SePay.

- Theo dõi trạng thái thanh toán.

- Đánh giá sau khi hoàn tất lượt khám và đáp ứng điều kiện của hệ thống

-    Đối với Lễ tân, có thể:

- Tiếp đón bệnh nhân.

- Check-in lịch hẹn.

- Cấp phiếu số thứ tự.

- Phân bệnh nhân vào phòng khám.

- Quản lý danh sách bệnh nhân chờ.

- Theo dõi và điều phối trạng thái khám bệnh.

- Quản lý ca làm việc.

- Tiếp nhận hóa đơn.

- Lập hóa đơn khám bệnh.

- Thu tiền trực tiếp tại quầy.

- Theo dõi trạng thái thanh toán.

- Hỗ trợ thanh toán qua mã QR SePay.

- Thực hiện bàn giao ca.

-    Đối với Bác sĩ, có thể:

- Theo dõi danh sách bệnh nhân chờ.

- Gọi bệnh nhân vào khám.

- Xem thông tin và lịch sử khám của bệnh nhân.

- Ghi nhận thông tin khám bệnh.

- Ghi nhận chẩn đoán ICD.

- Kê đơn thuốc.

- Nhận cảnh báo liên quan đến dị ứng thành phần thuốc.

- Tham khảo thuốc thay thế được AI hỗ trợ gợi ý từ dữ liệu của hệ thống.

- Hoàn tất lượt khám và chuyển đơn thuốc đến bộ phận liên quan.

-    Đối với Dược sĩ, có thể:

- Tiếp nhận đơn thuốc.

- Kiểm tra thông tin đơn thuốc.

- Kiểm tra số lượng thuốc tồn kho.

- Thực hiện cấp phát thuốc.

- Quản lý danh mục thuốc.

- Quản lý hoạt chất.

- Quản lý nhập kho và tồn kho thuốc.

- Quản lý thông tin tương tác thuốc.

-    Đối với Admin, có thể :

- Quản lý người dùng.

- Quản lý nhân sự.

- Quản lý bác sĩ.

- Quản lý chuyên khoa.

- Quản lý phòng khám.

- Quản lý dịch vụ và bảng giá.

- Quản lý phân quyền RBAC.

- Quản lý các danh mục của hệ thống.

- Xem báo cáo thống kê.

- Theo dõi nhật ký hoạt động hệ thống.

## 1.5. Giả định và ràng buộc

- Người dùng sử dụng các trình duyệt Web phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Mozilla Firefox để truy cập hệ thống.

- Người dùng cần có kết nối Internet để sử dụng các chức năng trực tuyến của hệ thống.

- Người dùng có kiến thức cơ bản về việc sử dụng Website và thực hiện các thao tác như đăng ký, đăng nhập, đặt lịch và thanh toán.

- Phần mềm phát triển dự án: Visual Studio Code, Node.js, PostgreSQL.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

- Công cụ kiểm thử API: Bruno hoặc Postman.

- Nguồn lực: 5 thành viên.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian triển khai dự án: từ 28/09/2026 đến 15/12/2026.

- Frontend sử dụng ReactJS, Vite và TypeScript.

- Backend sử dụng NestJS và TypeScript.

- Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL kết hợp Prisma ORM.

- Hệ thống tích hợp Google Gemini API, Socket.IO và SePay.

- Các chức năng AI chỉ có vai trò hỗ trợ, không thay thế quyết định chuyên môn của bác sĩ.

## 1.6. Các bên liên quan

-    Mentor

-    Scrum Master

-    Product Owner

-    Team member

## 1.7. Mô hình

Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# 2. TỔ CHỨC NHÓM

## 2.1. Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Trung | 0935885687 | thanhtrung05@gmail.com | Mentor |
| Nguyễn Thanh Trung | 0905513543 | thanhtrung05@gmail.com | Product Owner |
| Phan Thị Minh Trâm | 0905608591 | phantminhtram@dtu.edu.vn | Scrum Master |
| Trần Nguyên Khanh | 0703036349 | trannguyenkhanh4@dtu.edu.vn | Member |
| Nguyễn Hữu Thọ | 0935521863 | nguyenhuutho4@dtu.edu.vn | Member |
| Vũ Đức Nguyên | 0813021723 | vuducnguyen1@dtu.edu.vn | Member |
| Doãn Nam Duy | 0333149005 | doannamduy@dtu.edu.vn | Member |

## 2.2. Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Thanh Trung |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phan Thị Minh Trâm |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | ThS. Nguyễn Thanh Trung |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

## 2.3. Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Gặp mặt, Mail, Zalo, Discord |

## 2.4. Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Discord | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp, Zalo, Discord | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp, Zalo, Discord | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Discord | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÝ

## 3.1. Phạm vi

Website SmartClinic được phát triển trên nền tảng Web sử dụng ReactJS cho Frontend và NestJS cho Backend.

Ứng dụng cung cấp giải pháp hỗ trợ quản lý và điều phối hoạt động của phòng khám đa chuyên khoa, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu thời gian thực và thanh toán trực tuyến.

3.2. Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

# 4. LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

## 4.1. Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 3 ngày | 28/09/2026 | 30/09/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 3 ngày | 01/10/2026 | 03/10/2026 |
| 3 | Triển khai | 68 ngày | 04/10/2026 | 10/12/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 11/12/2026 | 12/12/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 3 ngày | 12/12/2026 | 15/12/2026 |

## 4.2. Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 24 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 16 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 8 | Trúc |
| 2 | Bắt đầu | 01/10/2026 | 03/10/2026 | 62 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 8 |  |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 8 |  |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 8 |  |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 8 |  |
| 2.6 | Review tài liệu | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 04/10/2026 | 12/12/2026 | 684 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 04/10/2026 | 26/10/2026 | 199 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 4 |  |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 4 |  |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 30 |  |
|  | Đăng nhập | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng ký | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng xuất | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Đổi mật khẩu | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Quên mật khẩu | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Bác sĩ, | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Chuyên khoa | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Dịch vụ khám bệnh | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Nhân sự | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 |  |
|  | Phân quyền RBAC | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Chuyên khoa | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Phòng khám | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Dịch vụ | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Kho thuốc | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 2 |  |
|  | Quản lý Hoạt chất | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 2 |  |
|  | Báo cáo & Thống kê | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 2 |  |
|  | Lịch sử hệ thống | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 1 |  |
|  | Review of Sprint 1 Interface | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 08/10/2026 | 10/10/2026 | 30 |  |
|  | Đăng nhập | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng ký | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng xuất | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 |  |
|  | Đổi mật khẩu | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 2 |  |
|  | Quên mật khẩu | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Bác sĩ, | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Chuyên khoa | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Dịch vụ khám bệnh | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Nhân sự | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1 |  |
|  | Phân quyền RBAC | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Chuyên khoa | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Phòng khám | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 2 |  |
|  | Quản lý Dịch vụ | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Kho thuốc | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Hoạt chất | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 2 |  |
|  | Báo cáo & Thống kê | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử hệ thống | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1 |  |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 10 | All Members |

| 3.1.6 | Coding | 11/10/2026 | 20/10/2026 | 78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Đăng nhập | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Đăng ký | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Đăng ký | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Đăng xuất | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Đăng xuất | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Đổi mật khẩu | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Đổi mật khẩu | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Quên mật khẩu | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Quên mật khẩu | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Tra cứu Bác sĩ | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Tra cứu Bác sĩ | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Tra cứu Chuyên khoa | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Tra cứu Chuyên khoa | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Tra cứu Dịch vụ khám | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Tra cứu Dịch vụ khám | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front-End Quản lý Nhân sự | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back-End Quản lý Nhân sự | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front-End Phân quyền RBAC | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back-End Phân quyền RBAC | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front-End Quản lý Chuyên khoa | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back-End Quản lý Chuyên khoa | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front-End Quản lý Phòng khám | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back-End Quản lý Phòng khám | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Quản lý Dịch vụ | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Quản lý Dịch vụ | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Quản lý Thuốc | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Quản lý Thuốc | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Quản lý Hoạt chất | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Quản lý Hoạt chất | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Báo cáo & Thống kê | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Báo cáo & Thống kê | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Front – End Lịch sử hệ thống | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 2 |  |
|  | Code Back – End Lịch sử hệ thống | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 2 |  |
|  | Integrate Code | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 10 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 17 |  |
|  | Đăng nhập | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng ký | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng xuất | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Đổi mật khẩu | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Quên mật khẩu | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Bác sĩ, | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Chuyên khoa | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Dịch vụ khám bệnh | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Nhân sự | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 |  |
|  | Phân quyền RBAC | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Chuyên khoa | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Phòng khám | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Dịch vụ | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Kho thuốc | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Hoạt chất | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
|  | Báo cáo & Thống kê | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử hệ thống | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 |  |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 17 |  |
|  | Đăng nhập | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng ký | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng xuất | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Đổi mật khẩu | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Quên mật khẩu | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Bác sĩ, | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Chuyên khoa | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Dịch vụ khám bệnh | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Nhân sự | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1 |  |
|  | Phân quyền RBAC | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Chuyên khoa | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Phòng khám | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Dịch vụ | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Kho thuốc | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Hoạt chất | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
|  | Báo cáo & Thống kê | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử hệ thống | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 |  |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 17 |  |
|  | Đăng nhập | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng ký | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Đăng xuất | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Đổi mật khẩu | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Quên mật khẩu | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Bác sĩ, | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Chuyên khoa | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Tra cứu Dịch vụ khám bệnh | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Nhân sự | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Phân quyền RBAC | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Chuyên khoa | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Phòng khám | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Dịch vụ | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Kho thuốc | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý Hoạt chất | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Báo cáo & Thống kê | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử hệ thống | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 |  |

| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 27/10/2026 | 18/11/2026 | 233 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 4 |  |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 4 |  |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 27 |  |
|  | Đặt lịch hẹn khám bệnh | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1 |  |
|  | Tiếp đón bệnh nhân | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1 |  |
|  | Check-in lịch hẹn | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1 |  |
|  | Cấp phiếu số thứ tự | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1 |  |
|  | Phân bác sĩ khám | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý hàng chờ | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1 |  |
|  | Điều phối hàng chờ | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 |  |
|  | Gọi bệnh nhân vào khám | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 |  |
|  | Ghi nhận triệu chứng | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 |  |
|  | Chẩn đoán ICD | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 |  |
|  | Kê đơn thuốc | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 |  |
|  | Lập hóa đơn | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 |  |
|  | Thanh toán | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 |  |
|  | Hồ sơ khám bệnh | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử khám bệnh | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử đơn thuốc | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 |  |
|  | Đánh giá sau khám | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 |  |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 31/10/2026 | 02/11/2026 | 27 |  |
|  | Đặt lịch hẹn khám bệnh | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 |  |
|  | Tiếp đón bệnh nhân | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 |  |
|  | Check-in lịch hẹn | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 |  |
|  | Cấp phiếu số thứ tự | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 |  |
|  | Phân bác sĩ khám | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý hàng chờ | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 |  |
|  | Điều phối hàng chờ | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 1 |  |
|  | Gọi bệnh nhân vào khám | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 1 |  |
|  | Ghi nhận triệu chứng | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 1 |  |
|  | Chẩn đoán ICD | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 1 |  |
|  | Kê đơn thuốc | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 1 |  |
|  | Lập hóa đơn | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 1 |  |
|  | Thanh toán | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 |  |
|  | Hồ sơ khám bệnh | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử khám bệnh | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử đơn thuốc | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 |  |
|  | Đánh giá sau khám | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 |  |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 10 | All team |

| 3.2.6 | Coding | 03/11/2026 | 12/11/2026 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết kế front-end Đặt lịch hẹn khám bệnh | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Đặt lịch hẹn khám bệnh | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 4 |  |
|  | Thiết kế front-end Tiếp đón bệnh nhân | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Tiếp đón bệnh nhân | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế front-end Check-in lịch hẹn | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Check-in lịch hẹn | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 4 |  |
|  | Thiết kế front-end Cấp phiếu số thứ tự | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Cấp phiếu số thứ tự | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế front-end Phân bác sĩ khám | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Phân bác sĩ khám | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế front-end Quản lý hàng chờ | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Quản lý hàng chờ | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế front-end Điều phối hàng chờ | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Điều phối hàng chờ | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 4 |  |
|  | Thiết kế front-end Gọi bệnh nhân vào khám | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Gọi bệnh nhân vào khám | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế front-end Ghi nhận triệu chứng | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Ghi nhận triệu chứng | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế front-end Kê đơn thuốc | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Kê đơn thuốc | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 4 |  |
|  | Thiết kế front-end Lập hóa đơn | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 2 |  |
|  | Code back-end Lập hóa đơn | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế front-end Thanh toán | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 3 |  |
|  | Code back-end Thanh toán | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 3 |  |
|  | Thiết kế front-end Hồ sơ khám bệnh | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 2 |  |
|  | Code back-end Hồ sơ khám bệnh | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế front-end Lịch sử khám bệnh | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 |  |
|  | Code back-end Lịch sử khám bệnh | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế front-end Lịch sử đơn thuốc | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 |  |
|  | Code back-end Lịch sử đơn thuốc | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 |  |

|  | Thiết kế front-end Đánh giá sau khám | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Code back-end Đánh giá sau khám | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 |  |
|  | Integrate Code Sprint 2 | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 10 |  |
| 3.2.7 | Testing | 13/11/2026 | 14/11/2026 | 17 |  |
|  | Đặt lịch hẹn khám bệnh | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Tiếp đón bệnh nhân | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Check-in lịch hẹn | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Cấp phiếu số thứ tự | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Phân phòng khám | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý hàng chờ | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Điều phối hàng chờ | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Gọi bệnh nhân vào khám | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Ghi nhận triệu chứng | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 |  |
|  | Chẩn đoán ICD | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
|  | Kê đơn thuốc | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
|  | Lập hóa đơn | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
|  | Thanh toán | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
|  | Hồ sơ khám bệnh | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử khám bệnh | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử đơn thuốc | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
|  | Đánh giá sau khám | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 |  |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 17 |  |
|  | Đặt lịch hẹn khám bệnh | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Tiếp đón bệnh nhân | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Check-in lịch hẹn | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Cấp phiếu số thứ tự | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Phân phòng khám | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý hàng chờ | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Điều phối hàng chờ | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Gọi bệnh nhân vào khám | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Ghi nhận triệu chứng | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 |  |
|  | Chẩn đoán ICD | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |
|  | Kê đơn thuốc | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |
|  | Lập hóa đơn | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |
|  | Thanh toán | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |
|  | Hồ sơ khám bệnh | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử khám bệnh | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử đơn thuốc | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |
|  | Đánh giá sau khám | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 |  |

| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đặt lịch hẹn khám bệnh | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Tiếp đón bệnh nhân | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Check-in lịch hẹn | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Cấp phiếu số thứ tự | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Phân phòng khám | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Quản lý hàng chờ | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Điều phối hàng chờ | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Gọi bệnh nhân vào khám | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Ghi nhận triệu chứng | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Chẩn đoán ICD | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Kê đơn thuốc | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Lập hóa đơn | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Thanh toán | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Hồ sơ khám bệnh | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử khám bệnh | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Lịch sử đơn thuốc | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
|  | Đánh giá sau khám | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 |  |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 187 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 4 |  |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 4 |  |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 22 |  |
|  | Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 |  |
|  | Cảnh báo dị ứng thuốc | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 |  |
|  | AI gợi ý thuốc thay thế | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 |  |
|  | Lịch làm việc | 21/11/2026 | 21/11/2026 |  |  |
|  | Theo dõi hàng chờ thời gian thực | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 2 |  |
|  | Bàn giao ca trực | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 2 |  |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 10 | All team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 23/11/2026 | 25/11/2026 | 26 |  |
|  | Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 3 |  |
|  | Cảnh báo dị ứng thuốc | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 |  |
|  | AI gợi ý thuốc thay thế | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 |  |
|  | Lịch làm việc | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 3 |  |
|  | Theo dõi hàng chờ thời gian thực | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 3 |  |
|  | Bàn giao ca trực | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 3 |  |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 26/11/2026 | 04/12/2026 | 69 |  |
|  | Thiết kế front-end Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 4 |  |

|  | Code back-end Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết kế front-end Cảnh báo dị ứng thuốc | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 6 |  |  |
|  | Code back-end quản Cảnh báo dị ứng thuốc | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 6 |  |  |
|  | Thiết kế front-end AI gợi ý thuốc thay thế | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 4 |  |  |
|  | Code back-end xem AI gợi ý thuốc thay thế | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 4 |  |  |
|  | Thiết kế front-end Lịch làm việc | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 3 |  |  |
|  | Code back-end Lịch làm việc | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 6 |  |  |
|  | Thiết kế front-end Theo dõi hàng chờ thời gian thực | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 4 |  |  |
|  | Code back-end Theo dõi hàng chờ thời gian thực | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 6 |  |  |
|  | Thiết kế front-end Bàn giao ca trực | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 4 |  |  |
|  | Code back-end Bàn giao ca trực | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 6 |  |  |
|  | Integrate code | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 10 |  | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 05/12/2026 | 06/12/2026 | 10 |  |  |
|  | Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 2 |  |  |
|  | Cảnh báo dị ứng thuốc | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 1 |  |  |
|  | AI gợi ý thuốc thay thế | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 2 |  |  |
|  | Lịch làm việc | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 1 |  |  |
|  | Theo dõi hàng chờ thời gian thực | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 2 |  |  |
|  | Bàn giao ca trực | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 2 |  |  |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 15 |  |  |
|  | Chatbot AI hỗ trợ đặt lịch | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 2 |  |  |
|  | Cảnh báo dị ứng thuốc | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 3 |  |  |
|  | AI gợi ý thuốc thay thế | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 2 |  |  |
|  | Lịch làm việc | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 3 |  |  |
|  | Theo dõi hàng chờ thời gian thực | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 2 |  |  |
|  | Bàn giao ca trực | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 3 |  |  |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 17 |  |  |
|  | Giám sát sự cố khẩn cấp | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 3 |  |  |
|  | Giám sát và điều phối hệ thống (Dành cho Admin) | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 2 |  |  |
|  | Trợ lý lái xe an toàn | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 3 |  |  |
|  | Tiếp nhận cảnh báo AI (Dành cho nhà xe/ admin) | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 3 |  |  |
|  | Trợ lý ảo chatbox | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 3 |  |  |
|  | Tri thức chatbox | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 3 |  |  |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 10 |  |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 5 |  | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 5 |  | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 11/12/2026 | 12/12/2026 | 20 |  | All Team |
| 5 | Final release | 13/12/2026 | 15/12/2026 | 45 |  | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  |  | 684(HOUR) |  |

# 5. CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

## 5.1. Đơn giá

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## 5.2. Chi phí chi tiết

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## 5.3. Chi phí khác

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## 5.4. Tổng chi phí

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

### 5.4.1. Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phan Thị Minh Trâm | Scrum Master | 20.000 |
| Trần Nguyên Khanh | Team Member | 20.000 |
| Nguyễn Hữu Thọ | Team Member | 20.000 |
| Vũ Đức Nguyên | Team Member | 20.000 |
| Doãn Nam Duy | Team Member | 20.000 |

### 5.4.2. Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ làm việc trên ngày: 8 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 20.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên) *tổng thời gian làm việc) * Chi phí 1 giờ

= (684) * 20.000 = 13.680.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.528.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp = 1.528.000VND

- Chi phí khác: 1.000.000VND

- Tổng = 17.736.000VND

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

# 7. RỦI RO DỰ ÁN

Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

# 8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## 8.1. Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

## 8.2. Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

## 8.3. Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## 8.4. Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# 9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

# 10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: NextJS, ReactJS.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

## 10.2. Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

## 10.3. Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: NextJS, ReactJS.

# 11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx