ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU PHỐI KHÁM BỆNH

ĐA CHUYÊN KHOA TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(PROPOSAL DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Nguyễn Thanh Trung

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Phan Thị Minh Trâm	-	28201150184

- Trần Nguyên Khanh	-	28211137100

- Nguyễn Hữu Thọ	-	28211153150

- Vũ Đức Nguyên	-	28211105499

- Doãn Nam Duy	-	28211105959

Đà Nẵng, 12 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU PHỐI KHÁM BỆNH ĐA CHUYÊN KHOA TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 28/09/2026 | Thời gian kết thúc | 15/12/2026 |  |
| Khoa | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com SĐT: 0935885687 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Phan Thị Minh Trâm Email: phantminhtram@dtu.edu.vn SĐT: 0905608591 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phan Thị Minh Trâm | phantminhtram@dtu.edu.vn |  | 0905608591 |
| Thành viên nhóm | Trần Nguyên Khanh | trannguyenkhanh4@dtu.edu.vn |  | 0703036349 |
|  | Nguyễn Hữu Thọ | nguyenhuutho4@dtu.edu.vn |  | 09355218863 |
|  | Vũ Đức Nguyên | vuducnguyen1@dtu.edu.vn |  | 0813021723 |
|  | Doãn Nam Duy | doannamduy@dtu.edu.vn |  | 0333149005 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Doãn Nam Duy |  |  |
| Vai trò | Thành viên |  |  |
| Ngày | 28/09/2026 | Tên tệp: | Group20-.SE-01-Proposal-ver.1.1.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Doãn Nam Duy | 28/09/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Doãn Nam Duy | 29/09/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | Phan Thị Minh Trâm | Chữ ký |  |
| Scrum master | Phan Thị Minh Trâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành Viên | Trần Nguyên Khanh | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Hữu Thọ | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Vũ Đức Nguyên | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Doãn Nam Duy | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	1

2.1.	Định nghĩa dự án	1

2.2.	Mô tả vấn đề	1

2.3.	Giải pháp đề xuất	1

2.3.1.	Mục tiêu dự án	1

2.3.2.	Tổng quan hệ thống	1

2.3.2.1.	Bối cảnh hệ thống	1

2.3.3.	Công nghệ ràng buộc	1

2.3.3.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	1

2.3.4.	Phân tích SWOT	1

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	1

3.1.	Định nghĩa Scrum	1

3.1.1.	Mô tả Scrum	1

3.1.2.	The artifacts	1

3.1.3.	Quá trình (Process)	1

3.2.	Quản lý tổ chức	1

3.2.1.	Nguồn nhân lực	1

3.2.2.	Phương pháp giao tiếp	1

3.2.3.	Nguồn phi nhân lực	1

3.3.	Kế hoạch tổng thể	1

3.4.	Lịch trình	1

3.4.1.	Từng giai đoạn	1

3.4.2.	Cột mốc quan trọng	1

3.5.	Rủi ro và quản lý rủi ro	1

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Dự án hướng đến việc xây dựng một giải pháp công nghệ toàn diện hỗ trợ số hóa các quy trình nghiệp vụ chính gồm đặt lịch, tiếp đón, điều phối, khám bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc và thanh toán.. Giải pháp kết hợp giữa nền tảng quản lý nghiệp vụ y tế chuẩn hóa, cơ chế điều phối hàng chờ theo thời gian thực (Realtime), tích hợp Trợ lý Trí tuệ nhân tạo (Google Gemini API) trong tư vấn đặt lịch và cảnh báo an toàn kê đơn y khoa, cùng tính năng thanh toán trực tuyến nhanh chóng.

## Phạm vi

- Tổng quan về lý do chọn đề tài, thực trạng bài toán quản lý phòng khám đa chuyên khoa và giải pháp đề xuất.

- Xác định phạm vi nghiệp vụ, các tác nhân sử dụng hệ thống (Bệnh nhân, Bác sĩ, Dược sĩ, Lễ tân/Thu ngân, Quản trị viên).

- Lựa chọn kiến trúc công nghệ hiện đại (NestJS, ReactJS, PostgreSQL, Prisma ORM, Socket.IO, Google Gemini API, SePay).

- Kế hoạch quản lý dự án theo mô hình Agile/Scrum: Phân công nhân sự, lộ trình các Sprint, phương pháp giao tiếp và ma trận quản lý rủi ro.

Tham khảo

Bảng 1 : Danh mục tài liệu tham khảo

| STT | Thông tin tài liệu | Kham khảo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Guide - Quy trình phát triển Agile/Scrum | https://scrumguides.org/ |
| 2 | NestJS Documentation - Framework Backend Node.js | https://docs.nestjs.com/ |
| 3 | ReactJS & Vite - Framework Frontend | https://react.dev/ & https://vitejs.dev/ |
| 4 | Prisma ORM & PostgreSQL - Quản trị CSDL | https://www.prisma.io/docs |
| 5 | Google Gemini API Docs - Tích hợp AI | https://ai.google.dev/docs |
| 6 | Socket.IO - Truyền dữ liệu thời gian thực | https://socket.io/docs/v4/ |
| 7 | SePay Open API - Tích hợp cổng thanh toán QR | https://sepay.vn/docs |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Định nghĩa dự án

- Dự án Smart Clinic là một hệ thống web quản lý và điều phối khám bệnh đa chuyên khoa tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ khâu đặt lịch hẹn trực tuyến, tiếp đón bệnh nhân tại quầy, điều phối và gọi số hàng chờ tự động vào phòng khám, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và kê đơn thuốc (có kiểm tra dị ứng và gợi ý thuốc thay thế bằng AI), cho đến việc cấp phát thuốc và thanh toán hóa đơn.

- Đặc biệt, hệ thống tích hợp Trợ lý Trí tuệ nhân tạo dựa trên Google Gemini API hỗ trợ người bệnh tư vấn triệu chứng ban đầu và định hướng chuyên khoa phù hợp, đồng thời đóng vai trò trợ lý chuyên môn hỗ trợ bác sĩ rà soát xung đột dị ứng thành phần thuốc trong đơn thuốc.

## Mô tả vấn đề

- Tại nhiều phòng khám đa chuyên khoa quy mô vừa và nhỏ hiện nay, quy trình vận hành vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sổ sách thủ công hoặc các phần mềm quản lý rời rạc, dẫn đến nhiều bất cập:

- Thời gian chờ đợi kéo dài: Bệnh nhân phải xếp hàng chờ đợi lâu từ khâu đăng ký tiếp đón, chờ gọi vào phòng khám đến khi lấy thuốc và thanh toán do thiếu hệ thống điều phối hàng chờ thông minh thời gian thực.

- Khó khăn trong đặt lịch & phân loại chuyên khoa: Người bệnh thường khó tự xác định mình cần khám chuyên khoa nào dựa trên triệu chứng ban đầu, dẫn đến việc đặt nhầm chuyên khoa, gây lãng phí thời gian và nguồn lực y tế.

- Nguy cơ mất an toàn trong kê đơn: Trong quá trình chẩn đoán và kê đơn, bác sĩ khó có thể rà soát toàn bộ tiền sử dị ứng thành phần thuốc phức tạp của bệnh nhân nếu không có công cụ cảnh báo tự động và gợi ý thuốc thay thế tương đương có sẵn trong kho.

- Thiếu tính kết nối giữa các bộ phận: Thông tin giữa Lễ tân, Phòng khám Bác sĩ, Nhà thuốc và Thu ngân chưa được đồng bộ tức thì, gây tắc nghẽn dữ liệu và dễ xảy ra sai sót trong tổng hợp hóa đơn.

## Giải pháp đề xuất

### Mục tiêu dự án

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống web ứng dụng quản lý và điều phối khám bệnh đa chuyên khoa tích hợp trí tuệ nhân tạo và truyền dữ liệu thời gian thực.

- Mục tiêu cụ thể:

  - Số hóa 100% quy trình vận hành: Đặt lịch, tiếp đón, phân phòng, khám bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc và thanh toán.

  - Tích hợp Chatbot AI (Google Gemini API) giúp người bệnh tư vấn triệu chứng và gợi ý đăng ký đúng chuyên khoa.

  - Xây dựng cơ chế điều phối hàng chờ thời gian thực (Socket.IO) giúp hiển thị bảng số thứ tự và gọi bệnh nhân tức thì tại từng phòng khám.

  - Triển khai mô hình kiểm tra dị ứng thành phần thuốc tự động khi kê đơn, kết hợp AI gợi ý các thuốc thay thế phù hợp có sẵn trong danh mục CSDL.

  - Hỗ trợ thanh toán điện tử linh hoạt qua mã QR SePay tự động khớp lệnh chuyển khoản ngân hàng.

### Tổng quan hệ thống

### Bối cảnh hệ thống

Hệ thống Smart Clinic phục vụ 6 nhóm tác nhân chính:

- Bệnh nhân (Patient):

  - Đặt lịch khám trực tuyến theo ngày/giờ/bác sĩ/chuyên khoa.

  - Tương tác với Chatbot AI để được tư vấn triệu chứng và chọn chuyên khoa.

  - Theo dõi số thứ tự hàng chờ theo thời gian thực trên điện thoại/màn hình.

  - Xem hồ sơ khám bệnh, lịch sử đơn thuốc và thanh toán hóa đơn trực tuyến.

- Bác sĩ (Doctor):

  - Quản lý danh sách hàng chờ bệnh nhân tại phòng khám chuyên khoa.

  - Thực hiện khám bệnh, ghi nhận triệu chứng, chẩn đoán ICD.

  - Kê đơn thuốc với tính năng tự động cảnh báo dị ứng thành phần thuốc và tham khảo gợi ý thuốc thay thế từ AI.

  - Hoàn tất hồ sơ khám bệnh và chuyển đơn sang Nhà thuốc/Thu ngân.

- Lễ tân / Thu ngân (Receptionist & Cashier):

  - Tiếp đón bệnh nhân đến khám trực tiếp hoặc check-in lịch hẹn đặt trước.

  - Cấp số thứ tự hàng chờ và phân phòng khám theo ưu tiên y tế.

  - Lập và thu tiền hóa đơn (Tiền mặt, Chuyển khoản, mã QR SePay).

  - Thực hiện báo cáo bàn giao ca làm việc cuối ngày.

- Dược sĩ (Pharmacist):

  - Tiếp nhận đơn thuốc đã được bác sĩ hoàn tất theo thời gian thực.

  - Kiểm tra tồn kho thuốc, duyệt đơn và thực hiện cấp phát thuốc.

  - Quản lý danh mục thuốc, hoạt chất, tương tác thuốc và giao dịch nhập/xuat kho.

- Quản trị viên (Admin):

  - Quản lý người dùng, phân quyền vai trò (RBAC), quản lý nhân sự (Bác sĩ, Dược sĩ, Lễ tân).

  - Quản lý danh mục chuyên khoa, phòng khám, bảng giá dịch vụ và ca làm việc.

Xem báo cáo thống kê doanh thu, lượt khám, nhật ký hệ thống (Audit Logs) và    hiệu suất vận hành AI.

- Khách vãng lai:

  - Tra cứu danh mục chuyên khoa, danh sách bác sĩ, lịch làm việc và bảng giá dịch vụ khám bệnh công khai.

  - Đăng ký đặt lịch hẹn khám bệnh trực tuyến mà không bắt buộc phải đăng nhập tài khoản trước.

  - Trò chuyện với Trợ lý Chatbot AI Gemini để mô tả triệu chứng và nhận định hướng chuyên khoa nên khám.

  - Theo dõi số thứ tự hàng chờ đang được gọi trên màn hình công khai tại sảnh chờ phòng khám.

### Công nghệ ràng buộc

### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Frontend: ReactJS, Vite, TypeScript, Bootstrap, Lucide Icons, Zustand (State Management).

- Backend: NestJS, TypeScript, Express platform, Passport JWT Authentication.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL (Neon Cloud DB), Prisma ORM.

- Truyền dữ liệu thời gian thực: Socket.IO / WebSocket Client-Server.

- Dịch vụ AI: Google Gemini API (@google/genai SDK - model gemini-3.5-flash-lite).

- Thanh toán: Tích hợp cổng thanh toán tự động SePay Webhook.

- Phương pháp phát triển: Mô hình Agile/Scrum.

### Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Đội ngũ phát triển nắm cơ bản kiến thức TypeScript, NestJS và ReactJS. - Kiến trúc hệ thống tách biệt Backend/Frontend rõ ràng, dễ mở rộng. - Tích hợp công nghệ hiện đại (AI Gemini,Socket.IO/Realtime). - Thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao. | Điểm yếu: - Các thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án y tế quy mô lớn. -Xây dựng kịch bản. |
| --- | --- |
| Cơ hội - Nhu cầu chuyển đổi số y tế và phòng khám tư nhân tang cao. - Sự hỗ trợ nhiệt tình từ Giảng viên hướng dẫn có chuyên môn cao. - Tài liệu tham khảo và mã nguồn. | Bất lợi - Thời gian thực hiện khóa luận ngắn (2.5tháng). - Giới hạn về chi phí hạ tầng và hạn mức API Gemini miễn phí. |

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### Quá trình (Process)

Hình 2:  Quá trình Scrum

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | Nguyễn Thanh Trung |
| Chủ sỡ hữu | - Đưa ra yêu cầu về sản phẩm. - Kiểm tra sản phẩm sau khi hoàn thành. | Nguyễn Thanh Trung |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện mẫu mã. - Code và kiểm thử. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Trần Nguyên Khanh Vũ Đức Nguyên Nguyễn Hưu Thọ Doãn Nam Duy Phan Thị Minh Trâm |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phan Thị Minh Trâm |

### Phương pháp giao tiếp

Bảng 3 : Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Discord |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Discord |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | Gặp mặt, Google Meet, Discord |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá và nhận xét Sprint | Cuối mỗi Sprint | Gặp mặt, Google Meet, Discord |

### Nguồn phi nhân lực

Bảng 4 : Nguồn phi nhân lực

| ISTT | Công cụ | Mục đích | Quan trọng (Yes, No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận (Tùy chọn) | Ngày cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Thành viên sử dụng | Yes | 5 |  |  |
| 2 | Visual Studio Code / Cursor | Môi trường phát triển ứng dụng (IDE) | Yes | 1 |  |  |
| 3 | Neon PostgreSQL Cloud | Cơ sở dữ liệu Cloud. | Yes | 1 |  |  |
| 4 | Google Gemini API Key | Điện toán đám mây AI phục vụ Trợ lý y tế | Yes | 1 |  |  |
| 5 | Github | Công cụ quản lý mã nguồn | Yes | 1 |  |  |
| 6 | Bruno / Postman | Kiểm thử API và xây dựng tài liệu RESTful | Yes | 1 |  |  |

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 5 : Quy hoạch tổng thể

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo và hoàn thiện đề cương | 9 ngày | 18/09/2026 | 26/09/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu và xây dựng ý tưởng | 3 ngày | 18/09/2026 | 20/09/2026 |
| 1.2 | Xây dựng đề cương chi tiết | 6 ngày | 21/09/2026 | 26/09/2026 |
| 2 | Công bố đề tài chính thức | 1 ngày | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| 3 | Triển khai khóa luận tốt nghiệp | 78 ngày | 28/09/2026 | 15 /12/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 – Backend và Cơ sở dữ liệu | 25 ngày | 28/09/2026 | 22/10/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 – Frontend và Tích hợp | 25 ngày | 23/10/2026 | 16/11/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 – Tích hợp AI, Realtime, Thanh toán và hoàn thiện | 24 ngày | 17/11/2026 | 10/12/2026 |
| 4 | Kiểm thử, hoàn thiện và viết báo cáo | 4 ngày | 11/12/2026 | 14/12/2026 |
| 5 | Nộp báo cáo khóa luận | 1 ngày | 15/12/2026 | 15/12/2026 |

## Lịch trình

### Từng giai đoạn

Bảng 6 : Lịch trình thực hiện các sprint

| STT | Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Số ngày | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắt đầu | 28/09/2026 | - | 15/12/2026 |  |
| 2 | Phát triển | 28/09/2026 | ngày | 15/12/2026 |  |
|  | Sprint 1 | 28/09/2026 | 25 ngày | 22/10/2026 |  |
| 3. | Sprint 2 | 23/10/2026 | 25 ngày | 16/11/2026 |  |
|  | Sprint 3 | 17/11/2026 | 24 ngày | 10/12/2026 |  |
| 3 | Hoàn thành sản phẩm | 28/09/2026 | - | 15/12/2026 |  |

### Cột mốc quan trọng

Bảng 7 : Các cột mốc quan trọng trong dự án

| STT | Giai đoạn | Mô tả | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start-up | - Lên ý tưởng cho dự án - Nghiên cứu quy trình Scrum - Mô tả yêu cầu ( Requirement ) - Nghiên cứu công nghệ thực hiện - Tạo tài liệu Proposal - Tạo tài liệu Project Plan - Tạo tài liệu User Requirements - Tạo tài liệu Product Backlog - Tạo tài liệu Test Plan |  |
| 2 | Development | - Meeting - Design - Programming - Testing - Demo - Review - Delivered First Release |  |
| 3 | Release | Phát hành sản phẩm |  |

## Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 8: Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký Hiệu | Mức Độ | Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung Bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất Cao | Nguy hiểm |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 9: Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược để giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức. | H | H | Thông nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm việc. | M | M | Thời gian dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Các quy trình kĩ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bởi giới hạn băng thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |